Приложение _____

к Паспорту ОСИ № 1

Дата   «25» марта 2019г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сосногорска

(наименование учреждения)

(МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска»)

(наименование объекта)

169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д.23

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап 2019 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 16 сентября 2019 Приказ № 123-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 16 сентября 2019 Приказ № 123-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 16 сентября 2019 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 16 сентября 2019 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | 16 сентября 2019 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г,С | 1 этап 2019 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Обновляется по мере необходимости Приказ № 123-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Обновляется по мере необходимости Приказ № 123-од от 02.04.2019 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 | ГОСТ Р 52872-2012. | 16 сентября 2019 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска по вопросам доступности объекта и услуг» |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | Приказ от 02.04.2019 № 45-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300000.00руб. |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - подъемники. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200000.00 руб. |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода; - монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250000.00 руб. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - подъемники. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100000.00 руб. |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 280000.00 руб. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; - подъемник. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150000.00 руб. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: Кабинетная форма: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. Зальная форма: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж пандуса на сцену; - монтаж/демонтаж подъемника на сцену. Прилавочная форма: - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты), Кабина индивидуального обслуживания: - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 70000.00 руб. |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - кушетка с подъемником; - гинекологическое кресло с подъемником; - многофункциональная кровать; - подъемники для доступа на сцену; - подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 450000.00 руб. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Туалет - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200000.00 руб. |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. | К,О,С | 2 этап | Приказ от 01.04.2019 № 37/1-од «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШ №1»г. Сосногорска СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100000.00 руб. |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100000.00 руб. |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2019-2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150000.00 руб. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап 2020 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Конец 2020 Оборудовать место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря, приказ по учреждению на обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2019-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200000.00 руб. |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2019 Разработка памяток на объекте 2 этап 2019-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 1 этап 2019-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2020 | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск" | Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап 2020 | Обращение в Администрацию МР "Сосногорск" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск" | Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск» |